АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

от 21.04.2025                                                                                                       № 169

станица Полтавская

О внесении изменений в постановление администрации

Полтавского сельского поселения Красноармейского района

от 23 июля 2020 г. № 114 «Об утверждении  муниципальной

программы Полтавского сельского поселения Красноармейского

района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства,

архитектуры и дорожного хозяйства»

1. Внести изменения в постановление администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 23 июля 2020 г.  № 114 «Об утверждении  муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства», изложив приложение к постановлению в следующей редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Полтавского сельского поселения от 27 декабря 2024 г. № 342 «О внесении изменений в постановление администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 23 июля 2020 г.  № 114 «Об утверждении  муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полтавского сельского поселения Красноармейского района Рябенко А.В.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                    В.А. Гористов

|  | Приложение к постановлению администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 21.04.2025 № 169 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 23.07.2020 № 114 (в редакции постановления администрации Полтавского сельского поселения от 21.04.20254 № 169) |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное и устойчивое развитие в сфере

дорожного хозяйства»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие в сфере

дорожного хозяйства»

| Координатор муниципальной программы | отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района (далее - отдел ЖКХ); |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района (далее – отдел земельных отношений). |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения»; |
| Ведомственные целевые программы | муниципальной программой не предусмотрено |
| Цели муниципальной программы | -повышение транспортно - эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Полтавского сельского поселения Красноармейского района и создание условий для комфортного проживания граждан; |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - капитальный ремонт и ремонт автомобильных асфальтобетонных дорог местного значения; Ремонт тротуаров 9500 м., Ремонт гравийных дорог (с подсыпкой инертным материал) – 4000 м., Ямочный ремонт асфальтовых дорог -700 м2. Нанесение дорожной разметки – 20 км. Ремонт ул. Таманской -1,17 км. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | срок реализации муниципальной программы 2021-2026 годы; этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 271516,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 78243,4 тыс. рублей; 2022 год – 55819,3 тыс. рублей; 2023 год – 38912,0 тыс. рублей; 2024 год – 39911,3 тыс. рублей; 2025 год – 36431,2 тыс. рублей; 2026 год – 22199,5 тыс. рублей. Из них: средства местного бюджета 225947,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 43026,9 тыс. рублей; 2022 год – 49180,4 тыс. рублей; 2023 год – 38912,0 тыс. рублей; 2024 год – 39911,3 тыс. рублей; 2025 год – 32717,5 тыс. рублей; 2026 год – 22199,5 тыс. рублей; средства краевого бюджета 26960,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 23842,4 тыс. рублей; 2022 год – 3008,7 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 109,8 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; средства федерального бюджета 17638,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 11374,1 тыс. рублей; 2022 год – 3630,2 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 2634,3 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; средства внебюджетных источников 969,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 969,6 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | заместитель главы Полтавского сельского поселения Красноармейского района |

Протяженность автомобильных дорог местного значения, стоящих на балансе Полтавского сельского поселения Красноармейского района, составляет 171,4 километров, и имеют в основном асфальтобетонное и гравийное покрытие.

Дороги местного значения в границах поселения являются важнейшей частью транспортной инфраструктуры поселения, так как обеспечивают движение пассажирских потоков в границах сельского поселения.

В настоящее время дороги требуют ремонта, так как на асфальтобетонном покрытии имеются дефекты в виде ямочности, просадок и выбоин, гравийное покрытие имеет искажение поперечного профиля, колейность, ямочность и просадку.

В 2020 году администрацией Полтавского сельского поселения Красноармейского района выполнен ремонт улично-дорожной сети ряда улиц в границах поселения, стоящих на балансе Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Мероприятия, предусмотренные в подпрограмме направлением по дорожному хозяйству, способствуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационное состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

2. Цели, задачи и целевые показатели,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

-повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Полтавского сельского поселения Красноармейского района и создание условий для комфортного проживания граждан;

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

-выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в пределах границ станицы Полтавской;

Общий срок реализации муниципальной программы - 2021 - 2026 годы, в том числе:

подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения».

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

В объемы финансирования могут вноситься коррективы в соответствии с изменениями ситуации, условий финансирования, нормативно – правовой базы, а так же наличия средств.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Таблица № 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |

| 1. | Программа «Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог местного значения | км. |  | 2,2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 5,25 | 1,718 |
| 2. | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия | проценты |  | 35,1 | 34,8 | 44,5 | 54,2 | 53,9 | 53,6 |
| 2.2. | Капитальный ремонт и ремонт асфальтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. |  | 2,2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 5,25 | 1,718 |
| 3.2.1 | Ремонт тротуаров | км. |  | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.3 | Содержание автомобильных дорог местного значения | км |  | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 |

3. Перечень и краткое описание подпрограмм

и основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает 1 подпрограмму и основное мероприятие, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

1. Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения».

В рамках подпрограммы предусматривается выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в пределах границ населенных пунктов.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Статус | Источник финансирования |  | Объём финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |
| 1. | Цель |  |  | повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Полтавского сельского поселения Красноармейского района и создание условий для комфортного проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача |  |  | выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в границах Полтавского сельского поселения Красноармейского района, ремонт тротуаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения: |  |  | всего | 45943,6 |  | 22281,6 | 2000,0 | 7011,9 |  | 1650,1 |  | 3000,0 |  | 10000,0 |  | протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт или ремонт | администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района; |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 24776,1 |  | 1114,1 | 2000,0 | 7011,9 |  | 1650,1 |  | 3000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 21167,5 |  | 21167,5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | ул. Таманская от ул. Народной до ул. Коммунистической |  |  | всего | 22281,6 |  | 22281,6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1114,1 |  | 1114,1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 21167,5 |  | 21167,5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ремонт тротуаров: Л. Толстого от ул. Бунина до ул. Красной; ул. Таманская от ул. К. Маркса до ул. Казачьей; ул. Рабочая от ул. М. Горького до ул. Пушкина; ул. Тельмана от ул. Интернациональной до ж.д №42; ул. Ленина от ул. Просвещения до ул. 8Март; ул. Набережная от ул. Интернациональной до ул. Просвещения; ул. Коммунистическая от ул. Красной до ул. Жлобы; ул. Шевченко от ул. Жлобы до ул. Таманской; ул. Спокойная от ул. Октябрьской до ул. Пушкина; ул. 8 Марта от ул. Ленина до ул. К.Маркса; ул. Л.Толстого от ул. Красной до ул. Ковтюха. ул. Таманская от ПК2+74 до ул. К. Маркса; ул. Таманская от ул. Народной до ПК2+74; ул. М. Горького от ул. Киевской до ул. Комсомольской; ул. М.Горького от ул. Чапаева до ул. Киевской |  |  | всего | 60717,5 |  | 23612,5 | 18116,9 | 6000,0 |  | 4067,8 |  | 8920,3 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 36315,9 |  | 9563,5 | 11478,0 | 6000,0 |  | 4067,8 |  | 5206,6 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 5793,4 |  | 2674,9 | 3008,7 | 0 |  | 0 |  | 109,8 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 969,6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 969,6 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 17638,6 |  | 11374,1 | 3630,2 | 0 |  | 0 |  | 2634,3 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Обустройство дорожными ограждениями |  |  | всего | 6371,2 |  | 700,0 | 700,0 | 300,0 |  | 3621,2 |  | 700,0 |  | 350,0 |  | подписание акта выполненных работ | администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района; |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6371,2 |  | 700,0 | 700,0 | 300,0 |  | 3621,2 |  | 700,0 |  | 350,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Обслуживание светофорных объектов |  |  | всего | 7276,4 |  | 1000,0 | 794,8 | 1000,0 |  | 1481,6 |  | 2500,0 |  | 500,0 |  | подписание акта выполненных работ | администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района; |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7276,4 |  | 1000,0 | 794,8 | 1000,0 |  | 1481,6 |  | 2500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Обустройство улично-дорожной сети Полтавского сельского поселения тротуарами |  |  | всего | 11408,5 |  | 0 | 6523,4 | 1000,0 |  | 1485,1 |  | 1600,0 |  | 800,0 |  | протяженность участков тротуаров, на которых выполнен ремонт | администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района; |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 11408,5 |  | 0 | 6523,4 | 1000,0 |  | 1485,1 |  | 1600,0 |  | 800,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Устройство дорожных неровностей |  |  | всего | 1235,8 |  | 116,5 | 319,3 | 0 |  | 0 |  | 500,0 |  | 300,0 |  | подписание акта выполненных работ | администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района; |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1235,8 |  | 116,5 | 319,3 | 0 |  | 0 |  | 500,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Нанесение линий дорожной разметки |  |  | всего | 19598,2 |  | 4500,0 | 3485,1 | 1867,9 |  | 4245,2 |  | 4500,0 |  | 1000,0 |  | подписание акта выполненных работ | администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района; |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 19598,2 |  | 4500,0 | 3485,1 | 1867,9 |  | 4245,2 |  | 4500,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Текущее содержание улично-дорожной сети (Ремонт улично-дорожной сети, установка знаков Полтавского сельского поселения, оплата работы механизмов, оплата топосъемки, кадастровых работ) |  |  | всего | 70499,8 |  | 12371,2 | 16770,4 | 13293,0 |  | 13565,7 |  | 6500,0 |  | 7999,5 |  | подписание акта выполненных работ | администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района; |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 70499,8 |  | 12371,2 | 16770,4 | 13293,0 |  | 13565,7 |  | 6500,0 |  | 7999,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Приобретение инертных материалов |  |  | всего | 43888,4 |  | 12861,6 | 6000,0 | 7988,8 |  | 9794,6 |  | 6293,4 |  | 950,0 |  | подписание акта выполненных работ | администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района; |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 43888,4 |  | 12861,6 | 6000,0 | 7988,8 |  | 9794,6 |  | 6293,4 |  | 950,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Выполнение работ по устранению предписаний, представлений ГИБДД |  |  | всего | 4577,3 |  | 800,0 | 1109,4 | 450,4 |  | 0 |  | 1917,5 |  | 300,0 |  | подписание акта выполненных работ | администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района; |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 4577,3 |  | 800,0 | 1109,4 | 450,4 |  | 0 |  | 1917,5 |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 271516,7 |  | 78243,4 | 55819,3 | 38912,0 |  | 39911,3 |  | 36431,2 |  | 22199,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 225947,0 |  | 43026,9 | 49180,4 | 38912,0 |  | 39911,3 |  | 32717,5 |  | 22199,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 26960,9 |  | 23842,4 | 3008,7 | 0 |  | 0 |  | 109,8 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 969,6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 969,6 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 17638,6 |  | 11374,1 | 3630,2 | 0 |  | 0 |  | 2634,3 |  | 0 |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусматривается за счёт средств местного бюджета. Кроме того, участниками реализации муниципальной программы могут привлекаться федеральные, краевые и внебюджетные средства (спонсорские и благотворительные средства).

Общий объём бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 271516,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 78243,4 тыс. рублей;

2022 год – 55819,3 тыс. рублей;

2023 год – 38912,0  тыс. рублей;

2024 год – 39911,3  тыс. рублей;

2025 год – 36431,2  тыс. рублей;

2026 год – 22199,5  тыс. рублей.

Из них:

средства местного бюджета 225947,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 43026,9 тыс. рублей;

2022 год – 49180,4 тыс. рублей;

2023 год – 38912,0 тыс. рублей;

2024 год – 39911,3  тыс. рублей;

2025 год – 32717,5 тыс. рублей;

2026 год – 22199,5 тыс. рублей;

средства краевого бюджета 26960,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 23842,4 тыс. рублей;

2022 год – 3008,7 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 109,8 тыс. рублей;

2026 год – 0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 17638,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 11374,1 тыс. рублей;

2022 год – 3630,2 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 2634,3 тыс. рублей;

2026 год – 0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников 969,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 969,6 тыс. рублей;

2026 год – 0 тыс. рублей.

Ежегодно финансирование муниципальной программы из бюджета Полтавского сельского поселения производится в соответствии с объёмами финансирования, установленными при утверждении бюджета на соответствующий год.

Корректировка муниципальной программы, в том числе включения в неё изменений по финансированию, новым разделам и мероприятиям, продление срока реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению:

администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района;

Объемы финансирования по каждому из разделов мероприятий подпрограммы представлены в таблице №2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование подпрограммы/ основного мероприятия | Объём финансирования по мероприятиям (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе: | 1114,1 | 2000,0 | 7011,9 | 1650,1 | 3000,0 | 10000,0 | местный бюджет |
|  |  | 21167,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетны е источники |
|  | ул. Таманская от ул. Народной до ул. Коммунистической | 1114,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
|  |  | 21167,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетны е источники |
| 1.2. | Ремонт тротуаров | 9563,5 | 11478,0 | 6000,0 | 4067,8 | 5206,6 | 0 | местный бюджет |
|  |  | 2674,9 | 3008,7 | 0 | 0 | 109,8 | 0 | краевой бюджет |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,6 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  | 11374,1 | 3630,2 | 0 | 0 | 2634,3 | 0 | федеральный бюджет |
| 2.2. | Обустройство дорожными ограждениями | 700,0 | 700,0 | 300,0 | 3621,2 | 700,0 | 350,0 | местный бюджет |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.3 | Обслуживание светофорных объектов | 1000,0 | 794,8 | 1000,0 | 1481,6 | 2500,0 | 500,0 | местный бюджет |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.4. | Обустройство улично-дорожной сети Полтавского сельского поселения тротуарами | 0 | 6523,4 | 1000,0 | 1485,1 | 1600,0 | 800,0 | местный бюджет |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.5. | Устройство дорожных неровностей | 116,5 | 319,3 | 0 | 0 | 500,0 | 300,0 | местный бюджет |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.6 | Текущее содержание улично-дорожной сети (Ремонт улично-дорожной сети, установка знаков Полтавского сельского поселения | 12371,2 | 16770,4 | 13293,0 | 13565,7 | 6500,0 | 7999,5 | местный бюджет |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.7 | Нанесение линий дорожной разметки | 4500,0 | 3485,1 | 1867,9 | 4245,2 | 4500,0 | 1000,0 | местный бюджет |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.8 | Приобретение инертных материалов | 12861,6 | 6000,0 | 7988,8 | 9794,6 | 6293,4 | 950,0 | местный бюджет |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.9 | Выполнение работ по устранению предписаний, представлений ГИБДД | 800,0 | 1109,4 | 450,4 | 0 | 1917,5 | 300,0 | местный бюджет |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  | ИТОГО по подпрограмме | 43026,9 | 49180,4 | 38912,0 | 39911,3 | 32717,5 | 22199,5 | местный бюджет |
|  |  | 23842,4 | 3008,7 | 0 | 0 | 109,8 | 0 | краевой бюджет |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,6 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  | 11374,1 | 3630,2 | 0 | 0 | 2634,3 | 0 | федеральный бюджет |

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями муниципальные услуги (работы) не оказываются.

6. Меры муниципального регулирования и управление рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей

муниципальной программы

В рамках муниципальной программы меры муниципального регулирования не предусматриваются.

7. Меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

В рамках муниципальной программы меры правового регулирования не предусматриваются.

8. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

8.1. Общие положения

8.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

8.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

8.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств местного бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

8.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

8.2.Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм

(ведомственных целевых программ, основных мероприятий)

и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

8.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

8.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

8.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

8.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением Полтавского сельского поселения Красноармейского района и отраслевым (функциональным) органом администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

8.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

8.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

8.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в районном и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

8.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

8.4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы или основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

8.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

(ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

8.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия.

8.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

8.5.3. Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,=1.

8.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

(ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

8.6.1. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п х Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

8.6.2. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

8.7 Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

8.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где:

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципального программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

8.8. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы.

8.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

9. Механизм реализации муниципальной программы

9.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор программы – начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района (Белухина А.А.).

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

9.2. Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

9.3. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы).

В плане реализации муниципальной программы отражаются:

контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);

координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы, ответственные за контрольные события муниципальной программы.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В плане реализации муниципальной программы необходимо выделять не менее 3 контрольных событий в течение одного квартала, но не более 20 контрольных событий в год.

Контрольные события муниципальной программы по возможности выделяются по подпрограммам, основным мероприятиям, ведомственным целевым программам.

9.4. В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график). Детальный план-график содержит полный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период, а также полный перечень контрольных событий муниципальной программы.

9.5. Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.

9.6. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет в управление по экономике, инвестициям и малому бизнесу администрации муниципального образования Красноармейский район план реализации муниципальной программы и детальный план-график в течение 3 рабочих дней после их утверждения.

В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы и детальный план-график он уведомляет об этом управление по экономике, инвестициям и малому бизнесу администрации муниципального образования Красноармейский район в течение 3 рабочих дней после их корректировки.

9.7. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление по экономике, инвестициям и малому бизнесу администрации муниципального образования Красноармейский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

9.8. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление по экономике, инвестициям и малому бизнесу администрации муниципального образования Красноармейский район доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Начальник отдела

ЖКХ и благоустройства администрация

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                    М. Н. Белкина

|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства» от 21.04.2025 № 169 УТВЕРЖДЕНО: постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 23.07.2020г. № 114 (в редакции постановления администрации Полтавского сельского поселения от 21.04.2025 № 169) |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных

дорог местного значения»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования

местного значения»

| Координатор подпрограммы | отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района (далее - отдел ЖКХ) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района (далее – отдел ЖКХ) |
| Цели подпрограммы | -повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Полтавского сельского поселения Красноармейского района и создание условий для комфортного проживания граждан; |
| Задачи подпрограммы | -выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения в пределах границ станицы Полтавской; |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения; содержание автомобильных дорог местного значения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации подпрограммы 2021-2026 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 271516,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 78243,4 тыс. рублей; 2022 год – 55819,3 тыс. рублей; 2023 год – 38912,0 тыс. рублей; 2024 год – 39911,3 тыс. рублей; 2025 год – 36431,2 тыс. рублей; 2026 год – 22199,5 тыс. рублей. Из них: средства местного бюджета 225947,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 43026,9 тыс. рублей; 2022 год – 49180,4 тыс. рублей; 2023 год – 38912,0 тыс. рублей; 2024 год – 39911,3 тыс. рублей; 2025 год – 32717,5 тыс. рублей; 2026 год – 22199,5 тыс. рублей; средства краевого бюджета 26960,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 23842,4 тыс. рублей; 2022 год – 3008,7 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 109,8 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; средства федерального бюджета 17638,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 11374,1 тыс. рублей; 2022 год – 3630,2 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 2634,3 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; средства внебюджетных источников 969,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 969,6 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Заместитель главы Полтавского сельского поселения Красноармейского района |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

соответствующей сферы социально-экономического развития

Красноармейского района

Протяженность автомобильных дорог местного значения, стоящих на балансе Полтавского сельского  поселения Красноармейского района, составляет 171,4 километров и имеют в основном асфальтобетонное и гравийное покрытие.

Дороги местного значения в границах поселения являются важнейшей частью транспортной инфраструктуры поселения, так как обеспечивают движение пассажирских потоков в границах сельского поселения.

В настоящее время дороги требуют ремонта, так как на асфальтобетонном покрытии имеются дефекты в виде ямочности, просадок и выбоин, гравийное покрытие имеет искажение поперечного профиля, колейность, ямочность и просадку.

В период с 2021 по 2026 год администрацией Полтавского сельского поселения Красноармейского района планируется выполнить ремонт улично-дорожной сети ряда улиц в границах поселения, стоящих на балансе Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Мероприятия, предусмотренные в подпрограмме направлением по дорожному хозяйству, способствуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационное состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей

и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основная цель подпрограммы – повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Полтавского сельского поселения Красноармейского района и создание условий для комфортного проживания граждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу: выполнить мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Срок реализации подпрограммы 2021-2026 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Статус | Источник финансирования | Объём финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 |
| 1. | Цель |  |  | повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Полтавского сельского поселения Красноармейского района и создание условий для комфортного проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача |  |  | выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в границах Полтавского сельского поселения Красноармейского района, ремонт тротуаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетон ных автомобильных дорог общего пользования местного значения: |  |  | всего | 45943,6 | 22281,6 | 2000,0 | 7011,9 | 1650,1 | 3000,0 | 10000,0 |  | протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт или ремонт | администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района; |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 24776,1 | 1114,1 | 2000,0 | 7011,9 | 1650,1 | 3000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 21167,5 | 21167,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | ул. Таманская от ул. Народной до ул. Коммунистической |  |  | всего | 22281,6 | 22281,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1114,1 | 1114,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 21167,5 | 21167,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ремонт тротуаров |  |  | всего | 60717,5 | 23612,5 | 18116,9 | 6000,0 | 4067,8 | 8920,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 36315,9 | 9563,5 | 11478,0 | 6000,0 | 4067,8 | 5206,6 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 5793,4 | 2674,9 | 3008,7 | 0 | 0 | 109,8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 969,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,6 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 17638,6 | 11374,1 | 3630,2 | 0 | 0 | 2634,3 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Обустройство дорожными ограждениями |  |  | всего | 6371,2 | 700,0 | 700,0 | 300,0 | 3621,2 | 700,0 | 350,0 |  | подписание акта выполненных работ | администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района; |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6371,2 | 700,0 | 700,0 | 300,0 | 3621,2 | 700,0 | 350,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Обслуживание светофорных объектов |  |  | всего | 7276,4 | 1000,0 | 794,8 | 1000,0 | 1481,6 | 2500,0 | 500,0 |  | подписание акта выполненных работ | администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района; |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6326,4 | 1000,0 | 794,8 | 1000,0 | 1481,6 | 2500,0 | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Обустройство улично-дорожной сети Полтавского сельского поселения тротуарами |  |  | всего | 11408,5 | 0 | 6523,4 | 1000,0 | 1485,1 | 1600,0 | 800,0 |  | протяженность участков тротуаров, на которых выполнен ремонт | администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района; |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 11408,5 | 0 | 6523,4 | 1000,0 | 1485,1 | 1600,0 | 800,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Устройство дорожных неровностей |  |  | всего | 1235,8 | 116,5 | 319,3 | 0 | 0 | 500,0 | 300,0 |  | подписание акта выполненных работ | администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района; |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1235,8 | 116,5 | 319,3 | 0 | 0 | 500,0 | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Нанесение линий дорожной разметки |  |  | всего | 19598,2 | 4500,0 | 3485,1 | 1867,9 | 4245,2 | 4500,0 | 1000,0 |  | подписание акта выполненных работ | администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района; |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 19598,2 | 4500,0 | 3485,1 | 1867,9 | 4245,2 | 4500,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Текущее содержание улично-дорожной сети (Ремонт улично-дорожной сети, установка знаков Полтавского сельского поселения, оплата работы механизмов, оплата топосьемки, кадастровых работ |  |  | всего | 70499,8 | 12371,2 | 16770,4 | 13293,0 | 13565,7 | 6500,0 | 7999,5 |  | подписание акта выполненных работ | администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района; |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 68999,8 | 12371,2 | 16770,4 | 13293,0 | 13565,7 | 6500,0 | 7999,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Приобретение инертных материалов |  |  | всего | 43888,4 | 12861,6 | 6000,0 | 7988,8 | 9794,4 | 6293,4 | 950,0 |  | подписание акта выполненных работ | администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района; |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 43888,4 | 12861,6 | 6000,0 | 7988,8 | 9794,4 | 6293,4 | 950,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Выполнение работ по устранению предписаний, представлений ГИБДД |  |  | всего | 4577,3 | 800,0 | 1109,4 | 450,4 | 0 | 1917,5 | 300,0 |  | подписание акта выполненных работ | администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района; |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 4577,3 | 800,0 | 1109,4 | 450,4 | 0 | 1917,5 | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 271516,7 | 78243,4 | 55819,3 | 38912,0 | 39911,3 | 36431,2 | 22199,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 225947,6 | 43026,9 | 49180,4 | 38912,0 | 39911,3 | 32717,5 | 22199,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 26960,9 | 23842,4 | 3008,7 | 0 | 0 | 109,8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 969,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,6 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 17638,6 | 11374,1 | 3630,2 | 0 | 0 | 2634,3 | 0 |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счёт средств бюджета поселения (акцизы). Кроме того, участниками реализации подпрограммы могут привлекаться собственные средства, спонсорские и благотворительные средства.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 271516,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 78243,4 тыс. рублей;

2022 год – 55819,3 тыс. рублей;

2023 год – 38912,0  тыс. рублей;

2024 год – 39911,3  тыс. рублей;

2025 год – 36431,2  тыс. рублей;

2026 год – 22199,5  тыс. рублей.

Из них:

средства местного бюджета 225947,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 43026,9 тыс. рублей;

2022 год – 49180,4 тыс. рублей;

2023 год – 38912,0 тыс. рублей;

2024 год – 39911,3  тыс. рублей;

2025 год – 32717,5 тыс. рублей;

2026 год – 22199,5 тыс. рублей.

Ежегодно финансирование подпрограммы из бюджета поселения производится в соответствии с объёмами финансирования, установленными при утверждении бюджета на соответствующий год.

Корректировка подпрограммы, в том числе включения в неё изменений по финансированию, новым разделам и мероприятиям, продление срока реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению:

администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района;

Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Предполагается привлечение средств из краевого бюджета.

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Механизм реализации подпрограммы предполагает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств местного и краевого бюджета в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Контроль за осуществлением подпрограммы осуществляет заместитель главы Полтавского сельского поселения.

6. Оценка эффективности подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Оценка эффективности реализации  Подпрограммы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее – показатели) выполнения Подпрограммы  (далее – показатели),  мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать  ход выполнения Подпрограммы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности Подпрограммы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки  по годам и по итогам реализации Подпрограммы в целом, как результативности Подпрограммы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на  реализацию Подпрограммы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Подпрограммы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования бюджетных средств бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности Подпрограммы на основе анализа достижения ожидаемых результатов Подпрограммы. Оценка эффективности реализации Подпрограммы включает в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в градостроительной сфере Полтавского сельского поселения.

Расчет результативности по каждому показателю Подпрограммы проводится по формуле:

,

где:

Ei – степень достижения  i - показателя Подпрограммы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное подпрограммой целевое значение  показателя.

Расчет результативности реализации Подпрограммы в целом проводится по формуле:

,

где:

E - результативность реализации Подпрограммы (процентов);

n - количество показателей Подпрограммы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов Подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов Подпрограммы оценивается как высокая; если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов Подпрограммы оценивается как удовлетворительная; если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов Подпрограммы  оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Подпрограммы запланированному уровню производится по следующей формуле:

,

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ЗФ – фактические расходы бюджетных бюджета на реализацию Подпрограммы в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные бюджетные расходы на реализацию Подпрограммы в соответствующей периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат  бюджета на реализацию Подпрограммы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат  бюджета на реализацию Подпрограммы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат  бюджета на реализацию Подпрограммы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования бюджетных средств на реализацию Подпрограммы производится по следующей формуле:

, где:

Э – эффективность использования средств  местного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации Подпрограммы.

В целях оценки эффективности использования бюджетных средств  при реализации Подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования бюджетных средств  Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств бюджетных Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

7. Расчет объема финансированных ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

На реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Красноармейский район» общий объем финансирования подпрограммы составляет 271516,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 78243,4 тыс. рублей;

2022 год – 55819,3 тыс. рублей;

2023 год – 38912,0  тыс. рублей;

2024 год – 39911,3  тыс. рублей;

2025 год – 36431,2  тыс. рублей;

2026 год – 22199,5  тыс. рублей.

Расчет затрат произведен на основании фактических расходов 2020 года на проведение ремонта 5,5 км дорог.  За основу взят фактический расход денежных средств на  ремонт 5,5 км дорог в асфальтобетонном и гравийном исполнении в расчете с индексами дефляторами.

Начальник отдела

ЖКХ и благоустройства администрация

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                 М. Н. Белкина

#### Обоснование потребности в финансовых средствах,

#### необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

«Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных

дорог общего пользования местного значения»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования  местного значения» общий объем финансирования подпрограммы составляет 271516,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 78243,4 тыс. рублей;

2022 год – 55819,3 тыс. рублей;

2023 год – 38912,0  тыс. рублей;

2024 год – 39911,3  тыс. рублей;

2025 год – 36431,2  тыс. рублей;

2026 год – 22199,5  тыс. рублей.

Расчет затрат произведен на основании фактических расходов 2020 года на проведение ремонта 5,5 км. дорог. За основу взят фактический расход денежных средств на  ремонт 5,5 км. дорог в асфальтобетонном и гравийном исполнении в расчете с индексами дефляторами.

Начальник отдела

ЖКХ и благоустройства администрации

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района 		                              	                 М. Н. Белкина

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

постановления администрации Полтавского сельского поселения

Красноармейского района от ______________№ _______

«О внесении изменений в постановление администрации

Полтавского сельского поселения Красноармейского района

от 23 июля 2020 г. № 114 «Об утверждении  муниципальной

программы Полтавского сельского поселения Красноармейского

района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства,

архитектуры и дорожного хозяйства»

| Проект подготовлен и внесен: Отделом ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района Начальник отдела | М. Н. Белкина |
| --- | --- |
| Проект согласован: Заместитель главы администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района Начальник финансового отдела, главный бухгалтер администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района Начальник общего отдела администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района | А. В. Рябенко Н. В. Галушко М. А. Соколовская |
| Начальник юридического отдела администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района | Ю. В. Устимов |