Капитальный ремонт  дома № 191 по ул. Набережной, ст. Полтавской, Красноармейского района, Краснодарского края.

Сметная стоимость строительства (руб.)

| Наименование | Руб. |
| --- | --- |
| Ремонт крыши | 827470 |
| Ремонт и утепление фасада | 481642 |
| Ремонт инженерных систем: |  |
| 1. теплоснабжения | 158691 |
| 2. установка узла учета тепловой энергии | 80282 |
| 3. горячего водоснабжения | 70769 |
| 4. установка узла учета горячей воды | 9486 |
| 5. ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета | 48472 |
| Всего по сводному расчету: | 2066395 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД (соглашение № 2 от 01.12.2011г) |
| За счет бюджета субъекта РФ | 1441592 |
| За счет бюджета поселения | 413279 |
| За счет средств собственников | 211524 |
| Подрядчик : ООО «Югстройком», директор — Харитонов В.И. (договор №32 от 12.12.2011 г) |
| Технический надзор : ООО «Красноармейскаякапстрой», исп. Директор — Фурсенко М.С. (договор № 108 от 13.12.2011 г) Исполнение сметы доходов и расходов за 2011 г. ст. Полтавская, Красноармейского района, Краснодарского края, ул. Набережная , 191 Наименование План 2011г (руб) Факт на 01.01.2012 Примечание Доходы 212541 426826 Взносы жильцов 212541 426826 Расходы: 261332 359128 Услуги ТСЖ 29560 25340 Услуги электрика 1290 2475 Услуги ЕРЦ 7620 8632 Услуги банка 3100 3567 ВДПО 3000 3995 Обслуж. инж. ком.(сант) 750 11118 Опрессовка отопления 2400 Опломбирование счет. 1000 437 ООО «ЮРЭК» 9600 5600 Хоз. расходы 4000 19340 Агропромэнерго 7200 3527 Спец. фонд 82000 211724 Непредвиденные расходы 109812 63373 |