ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района

от  28.04.2016  №  25/2

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

Полтавского сельского поселения Красноармейского района

за 2015 год

Раздел I

Аналитическая справка

В  соответствии с решением Совета Полтавского сельского поселения  Красноармейского района от 28 ноября 2013 года № 60/3 « О создании Дорожного фонда Полтавского сельского поселения Красноармейского района и утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Полтавского сельского поселения Красноармейского района» в 2015 году сформирован Дорожный фонд Полтавского сельского поселения в сумме 44 408,4 тыс. руб.

Источники формирования средств   Дорожного фонда в 2015 году:

- остаток средств Дородного фонда на 01.01.2015 года – 28 632,7 тыс.руб., (в том числе платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в сумме 28 204,9 тыс. руб.(соглашение с ООО «ГазпромИнвест» от 28.07.2014 года № 101/ПСП);

- налог на доходы физических лиц, поступающий в бюджет поселения (8%) –  2 941,9 тыс. руб.;

- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет – в сумме 7 007,7 тыс. руб.;

- поступления в виде субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Полтавского сельского поселения Красноармейского района, расположенных в границах Полтавского сельского поселения Красноармейского района в сумме 5 826,1 тыс. руб.;

Согласно годовому бюджету Дорожного фонда для обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения денежные средства направлялись на финансирование следующих расходов:

На ремонт дорог в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2015 году  израсходовано 7 426,4 тыс. руб., в том числе 5 826,1 тыс. руб. средства краевого бюджета и 1 600,3 тыс. руб. средства бюджета поселения. В результате отремонтированы 1,1 км дорог, в том числе :

- ул.Красная от ПК0+00 (ул.Интернациональная) до ПК1+12 в станице Полтавской (0,112 км);

- ул.Интернациональная от ПК0+00 до ПК2+18 (ул.Жлобы) в станице Полтавской (0,218 км);

- ул.Федоренко от ул.Центральной до ул.Привокзальной в станице Полтавской (0,360 км);

- ул.Пионерская от ул.М.Горького до ул.Д.Бедного в станице Полтавской ( 0,242 км);

- ул. Новая Садовая от ПК 0+86 (ПК0+00 дом № 37) до ПК2+04, от ПК3+60 в станице Полтавской (0,168 км).

В 2015 году в рамках внепрограммных мероприятий прогрейдированы дороги протяженностью 18,44 км, произведена подсыпка щебнем 1,2 км дорог.

Бюджетные ассигнования Фонда в сумме 598,1 тыс. руб. не использованные в 2015 году направлены на увеличение бюджетных ассигнований Фонда в 2016 году.

Раздел II

Расходование средств дорожного фонда Полтавского сельского поселения Красноармейского района за 2015 год

| № п/п | Наименование показателей, работ, услуг | Использовано за 2015 год, тыс. руб. | В том числе за счет источников финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства краевого бюджета | Средства местного бюджета | Средства ООО «Газпром инвест» |
|  | Израсходовано средств (кассовое исполнение) за отчетный год – всего в том числе : | 43810,3 | 5826,1 | 9779,3 | 28204,9 |
| 1. | Реализация мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края», государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства», в том числе | 7426,4 | 5826,1 | 1600,3 | 0 |
| 1.1 | Ремонт ул.Красной от ПК0+00 (ул.Интернациональная) до ПК1+12 в ст-це Полтавской | 2 299,6 | 1 842,2 | 457,4 | 0 |
| 1.2 | Ремонт ул.Интернациональной от ПК0+00 до ПК2+18 (ул.Жлобы) в ст-це Полтавской | 3 995,9 | 3 141,9 | 854,0 | 0 |
| 1.3 | Ремонт ул.Федоренко от ул.Центральной до ул.Привокзальной в ст-це Полтавской | 719,1 | 575,3 | 143,8 | 0 |
| 1.4 | Ремонт ул.Пионерской от ул.М.Горького до ул.Д.Бедного в ст-це Полтавской | 333,3 | 266,7 | 66,6 | 0 |
| 1.5 | Ремонт ул. Новой Садовой от ПК 0+86 (ПК0+00 дом № 37) до ПК2+04, от ПК3+60 в ст-це Полтавской | 78,5 | 0,00 | 78,5 | 0 |
| 2. | Текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети ст. Полтавской | 3585,8 | 0,0 | 3977,6 | 28204,9 |
| 2.1 | Текущий ремонт ул. Центральной от ПК 0+00 (ул. Зеленая) до ПК 8+45 в станице Полтавской | 10190,2 | 0 | 0 | 10190,2 |
| 2.2 | Текущий ремонт ул. Центральной от ПК 0+00 до ПК 11+68 (ул. Зеленая) в станице Полтавской | 10656,8 | 0 | 0 | 10656,8 |
| 2.3 | Текущий ремонт ул. Таманская от ул. Коммунистической до ул.Интернациональной в станице Полтавской | 2781,2 | 0 | 0 | 2781,2 |
| 2.4 | Текущий ремонт ул. Тельмана от дома № 23В до дома № 30 в станице Полтавской | 2180,8 | 0 | 0 | 2180,8 |
| 2.5 | Текущий ремонт ул. Кубанской от ПК 0+00 (ул.Таманская) до ПК 3+22 в станице Полтавской | 2127,7 | 0 | 0 | 2127,7 |
| 2.6 | Услуги по строительному контролю | 391,2 | 123 | 0 | 268,2 |
| 3. | Текущее обслуживание и ремонт светофорных объектов в ст. Полтавской | 426,6 | 0,0 | 426,6 | 0 |
| 4. | Текущий ремонт тротуаров | 382,1 | 0,0 | 382,1 | 0 |
| 5. | Услуги по осуществлению строительного контроля. Составление проектно-сметной документации | 293,8 | 0,0 | 293,8 | 0 |
| 6. | Обустройство пешеходных переходов дорожными знаками | 561,3 | 0,00 | 561,3 | 0 |
| 7. | Подсыпка дорог щебнем в ст. Полтавской | 473,4 | 0,0 | 473,4 | 0 |
| 8. | Нанесение дорожной разметки в ст. Полтавской | 841,2 | 0,0 | 841,2 | 0 |
| 9. | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет в области дорожного хозяйства | 1100,0 | 0,0 | 1100,0 | 0 |
| 10. | Остаток средств дорожного фонда на 01.01 2016 года (величина показателя указывается по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом) | 598,1 | 0,0 | 598,1 | 0 |

Начальник финансового отдела,

главный бухгалтер администрации

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района					      	Н.В. Галушко